Deadlines for the making of the prototype

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Work** | **Deadline** | **Person Assigned** | **Remarks** |
| Finalize DFD | 09 / 27 / 2014 | Justin Lim |  |
| Finalize ERD | 09 / 27 / 2014 | Japo Salas |  |
| Finalize Usecase Diagram | 09 / 27 / 2014 | Carlo De Guzman |  |
| Submission of GUI Draft | 09 / 29 / 2014 | Jeri Guevarra |  |
| Backend Implementation | 10 / 01 / 2014 | Mark Aldecimo |  |
| Final GUI | 10 / 04 / 2014 | Jeri Guevarra |  |
| Android App Implementation | 10 / 13 / 2014 | Carlo De Guzman |  |